|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | AG | DN | MA | 22/03/20 | Versión Original |

*LÍNEA BASE DE CALIDAD*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| SISTEMA DE DOCUMENTACION DIGITAL DE LIBROS DE HISTORIA NACIONAL DEL ECUADOR | **SDD-H** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea Base de Calidad** | | | | |
| ***Factor de Calidad Relevante*** | ***Objetivo de Calidad*** | ***Métrica a usar*** | ***Frecuencia y momento de medición*** | ***Frecuencia y momento de reporte*** |
| **Rendimiento del Proyecto** | CPI>=0.95 | CPI=Índice del desempeño del costo | * Frecuencia semanal * Viernes por las tardes | * Frecuencia semanal * Reporte viernes en la mañana |
| **Rendimiento del proyecto** | SPI>=0.95 | SPI=Índice del desempeño del cronograma | * Frecuencia semanal * Medición lunes por la mañana | * Frecuencia semanal * Reportes lunes por la tarde |
| **Grado de satisfacción de los interesados** | Nivel de satisfacción >=4 | Nivel de satisfacción = Promedio entre 1 a 5 | * Frecuencia cada vez que se tenga reunión con los interesados | * Frecuencia semanal * Reporte miércoles por la mañana |
| **Grado de satisfacción de los usuarios del sistema** | Nivel de satisfacción >=4 | Nivel de satisfacción = Promedio entre 1 a 5 | * Frecuencia cada vez que se haga las pruebas con los usuarios | * Frecuencia diaria en el momento de las pruebas con usuarios * Reporte al final de las pruebas con los usuarios. |