|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | MA | DN | DN | 16-11-2020 | Versión Original |

*REGISTRO DE INCIDENTES*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| SISTEMA DE DOCUMENTACION DIGITAL DE LIBROS DE HISTORIA NACIONAL DEL ECUADOR | **SDD-H** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Incidente** | **Involucrados y Fecha de Incidente** | **Descripción** | **Prioridad** | **Responsables** | **Fecha de Solución** | **Estado** | **Solución Final** |
| Importante | Equipo de Ejecución Proyecto  2/12/2020 | El tiempo de construcción de UI en formatos base css y javascript es muy extenso | Media | FG | 02/12/2020 | Aprobado | Diseñado con framework de diseño Bootstrap 4 |
| DN | 03/12/2020 |
|  |  |
| Urgente | Equipo de Ejecución Proyecto  03/02/2020 | Las cuentas de usuarios del control de versiones son limitadas con los usuarios actuales del Equipo TI. | Alta | MA | 03/12/2020 | Aprobado | Comprar por parte del gerente de operaciones las licencias para agregas 4 cuentas de usuario |
| Importante | Equipo de Ejecución Proyecto | El equipo de trabajo no conoce cómo se manejan la documentación de libros. | Alta | MA | 03/12/2020 | En Ejecución | Capacitación base como manejan actualmente las categorías de documentación de libros |
|  |  |
|  |  |
| Importante | AG  07/12/2020 | Lista de Maestros de Usuario Actuales. | Media | DN | 08/12/2020 | Aprobado | Gestionar con el gerente de operaciones |
|  |  |
|  |  |
| Importante | AG  14/12/2020 | Cuentas de correo para recuperación de contraseña y parametrización actual de envió de correos electrónicos. | Alta | DN | 15/12/2020 | Pendiente | Gestionar con el gerente de Operación |
|  |  |
|  |  |
| Importante | DN/FG  16/12/2020 | No se aprobó la reunión de pruebas unitarias. | Alta | MA | 16/12/2020 | Aprobado | Cambio de Fecha para la revisión de cambios |
|  |  |
|  |  |
| Importante | AG  22/12/2020 | Cambio de Prototipo de Consulta de Libros | Alta | MA  FG | 23/12/2020 | Aprobado | Gestionar reunión con gerentes funciones y FG Analista UI y UX |
| Urgente | Gerentes Funcionales  25/212/2020 | La carga de Archivos Pesados que superan los 30 megas la aplicación genera un error. | Alta | AG/DN | 25/12/2020 | Pendiente | Mejorar la carga de archivo con un control de procesando y evitar que genere el error. |
| Urgente | Gerentes Funcionales  26/212/2020 | No se ejecuta la aplicación en Navegadores Edge | Media | FG/DN | 27/12/2020 | Aprobado | Revisar la ficha técnica del framework y realizar las pruebas nuevamente. |
| Importante | Gerentes Funcionales  26/212/2020 | La búsqueda de Libros es muy compleja | Alta | FG/DN/AG | 01/01/2021 | Aprobando | Cambio de prototipo con el gerente funcional y equipo técnico. |