|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | FG | DN | MA | 15/11/2020 | Retraso en la entrega de trabajos |

*SOLICITUD DE CAMBIO Nº001*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** | **Solicitantes del Cambio** |
| SISTEMA DE DOCUMENTACION DIGITAL DE LIBROS DE HISTORIA NACIONAL DEL ECUADOR | **SDD-H** | Comité de Control de Cambios |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Cambio Requerido** | | | | |
| ***Generación de Acción Correctiva:*** | | **X** | ***Reparación de Defecto:*** |  |
| ***Generación de Acción Preventiva:*** | |  | ***Actualizaciones:*** |  |
| Definición del Problema o Situación Actual: | | | | |
| Se detectó retrasos en la entrega de los avances en el diseño de la interfaz propuesta por parte de los participantes del proyecto. | | | | |
| Descripción detallada del Cambio Solicitado: | | | | |
| El sistema de documentación digital de libros de la historia nacional del Ecuador será reestructurado de la siguiente forma:   * Se reprogramara el tiempo de entrega de cada una de las interfaces. * Se entregara al encargado del desarrollo de la interfaz formatos relacionados a la interfaz propuesta. * Se dará una sesión adicional la cual permitirá aclara puntos claves a la interfaz a desarrollar. | | | | |
| Razón por la que se solicita el Cambio: | | | | |
| **-**   |  | | --- | | El cambio es solicitado porque se identificó el retraso de la entrega de los avances en diseño de la interfaz, además de la falta de formatos relacionados a la interfaz propuesta y feedback de los trabajos presentados. | | | | | |
| Efectos en el Proyecto: | | | | |
| ***En el corto plazo*** | | | ***En el largo plazo*** | |
| Ampliación de la fecha fin del proyecto, del 30 de noviembre al 28 de enero del 2020 | | |  | |
| Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones. | | | | |
| Ninguno | | | | |
| Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. | | | | |
| Ninguno | | | | |
| Observaciones y Comentarios adicionales. | | | | |
| Los cambios serán aplicados en las etapas de la revisión de la interfaz. | | | | |
| **Revisión del Comité de Control de Cambios.** | | | | |
| *Fecha de Revisión* | 15 DE ENERO DEL 2020 | | | |
| *Efectuada Por* | FG | | | |
| *Resultados de Revisión (aprobada/rechazada)* | Aprobada | | | |
| *Responsable de Aplicar/Informar* | MA | | | |
| *Observaciones Especiales* | Ninguna | | | |