|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | FG | DN | MA | 10-11-2020 | Versión Original |

*ACTA DE ENTREGA A OPERACIONES*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| SISTEMA DE DOCUMENTACION DIGITAL DE LIBROS DE HISTORIA NACIONAL DEL ECUADOR | **SDD-H** |
| **Nombre del Cliente de Operaciones** | |
| Santiago Ruiz | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Declaración de la Aceptación Formal** | |
| Por la presente se deja constancia que el Ministerio de Educación del Ecuador, ha recibido los siguientes entregables:  -Informes de control de avances, que consiste en informe mensual, informe de reporte de errores y el informe final.  -Plan de seguimiento del proyecto con las herramientas trello, one drive y github | |
| **Observaciones Adicionales** | |
| |  | | --- | | La fecha de entrega del Informe Mensual y el Informe Final fue modificada para el 15 de enero del 2020, pues el cronograma fue ampliado a solicitud del Comité de Control de Cambios. | | |
| **Aceptado por** | |
| ***Nombre del Cliente, Patrocinador u otro Funcionario*** | ***Fecha*** |
| Sr. Lenin Moreno | 25 de enero del 2021 |
| Dr. Jorge Yunda | 25 de enero del 2021 |
| Dra. Monserrat Creamer | 25 de enero del 2021 |
| Sr.Andres Michelena | 25 de enero del 2021 |
| Sra. Angélica Arias | 25 de enero del 2021 |
| **Distribuido y Aceptado** | |
| ***Nombre del Interesado*** | ***Fecha*** |
| Marco Ayala | 25 de enero del 2021 |
| David Nejer | 25 de enero del 2021 |
| Fernanda Gallardo | 25 de enero del 2021 |
| Angel Gualotuña | 25 de enero del 2021 |
|  |  |